}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Diego Morales , Matias Soto , Cristian Fierro , Felipe Zuñiga |
| --- | --- |
| Rut | 21.509.032-9, 21.507.640-7, 21.453.187-9, 20.950.668-8 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | San Carlos de Apoquindo |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Sistema de registro de ingreso |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Diego Morales : Encargado de Documentación , Desarrollo Front end Matias Soto: Desarrollador base de datos Cristian Fierro: Desarrollador Front end, Back end Felipe Zúñiga: Encargado Back End y desarrollo base de datos. |
| Competencias | Menciona las competencias de tu Plan de Estudio que vas a abordar en tu Proyecto APT. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | El proyecto busca dar respuesta a la problemática detectada en los procesos de control de ingresos y turnos en posterior de recintos privados, donde actualmente se utiliza una aplicación básica que presenta limitaciones críticas: no permite el uso simultáneo de escaneo QR con la sesión activa del celular y requiere el llenado manual de datos. Esto genera demoras, errores y falta de trazabilidad confiable. La relevancia radica en que el control de accesos es una necesidad clave en múltiples sectores, su optimización impacta directamente en la seguridad, eficiencia operativa y confidencialidad de los registros. En el contexto actual, donde la seguridad y la digitalización son ejes prioritarios para toda organización, el desarrollo de una solución web y móvil que resuelva estas falencias constituye un aporte real. El proyecto impactará principalmente en los guardias de seguridad, quienes contarán con una herramienta más ágil, en la administración de los viñedos, que dispondrá de reportes automáticos y trazables, y potencialmente en cualquier organización que requiera sistemas de control de ingresos. Su valor añadido consiste en reducir errores, mejorar la trazabilidad, automatizar reportes y optimizar el trabajo operativo. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto consiste en el desarrollo de un sistema compuesto por una aplicación móvil y un sitio web administrativo, conectado a una base de datos centralizada. - App Móvil: diseñada para guardias, permitirá registrar ingresos/salidas mediante formulario o escaneo QR, capturar fotos, asociar patentes, controlar turnos e incluir evidencia horaria. - Sitio web administrativo: dirigido a supervisores, permitirá gestionar usuarios, generar reportes automáticos y consultar salidas pendientes. El objetivo principal es automatizar y optimizar el proceso de registro de ingresos y salidas, mejorando la eficiencia y reduciendo errores. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Este proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera, ya que implica: - Diseño e implementación de soluciones tecnológicas aplicando conocimiento en desarrollo web, móvil y bases de datos. - Gestión de proyectos informáticos, considerando planificación, control de calidad y documentación. - Seguridad en sistemas computacionales, garantizando integridad de datos y control de accesos. Las competencias seleccionadas (gestión de proyectos, seguridad y análisis de datos) son necesarias para abordar la problemática, ya que permiten entregar una solución robusta escalable y segura, alineada con las exigencias actuales del campo laboral TI. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses profesionales se orientan hacia la gestión de proyectos informáticos, ciberseguridad, inteligencia de negocios y programación. El proyecto APT refleja estos intereses de manera integral, al combinar: - El diseño de una solución realista y aplicable es un contexto de infraestructura TI. - La implementación de medidas de seguridad en el manejo de datos sensibles. - El análisis y generación de reportes automáticos, que son parte del campo de la inteligencia de negocios. La experiencia adquirida al desarrollar este proyecto contribuirá a nuestro crecimiento profesional, fortaleciendo competencias técnicas y de gestión aplicables a escenarios reales. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Desarrollar el proyecto de Sistema de Registro de ingreso es factible porque se ajusta a la duración a la duración del semestre a las horas asignadas para la asignatura en cuanto a los materiales que vamos a utilizar ya sea computadores, internet, software de desarrollo, y almacenamientos están disponible para el equipo de trabajo |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar un sistema web y móvil de registro de ingresos y salidas que permita optimizar la gestión de accesos , mejorar la trazabilidad de la información y reducir errores operativos. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Implementar una aplicación móvil que registre ingresos/salidas con escaneo QRa de cédulas, fotografías y patentes. Desarrollar un sitio web administrativo que permita gestionar usuarios, consultar salidas pendientes y generar reportes automáticos. Diseñar e implementar una base de datos centralizada que asegure la trazabilidad y seguridad de la información. Elaborar la documentación técnica y de usuario que facilite la mantención y el uso del sistema. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Se utilizará la metodología ágil SCRUM , que permitirá organizar el trabajo y realizar entregas para validar los avances Etapas del trabajo: Levantamiento de requerimientos: entrevistas y análisis de necesidades del cliente. Diseño: wireframes, diagramas de base de datos y arquitectura del sistema. Desarrollo: implementación de la app móvil (Flutter/React Native) y sitio web (React/Angular con Node.js). Pruebas: verificación de funcionalidades, pruebas unitarias e integración. Documentación: manuales técnicos y de usuario. Entrega y presentación: entrega final al docente y exposición del sistema. Funciones y responsabilidades: Diego Morales : Encargado de Documentación , Desarrollo Front end Matias Soto: Desarrollador base de datos Cristian Fierro: Desarrollador Front end, Back end Felipe Zúñiga: Encargado Back End y desarrollo base de datos.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documentos de requerimientos | listado formal de requerimientos funcionales y no funcionales | Asegurar que el sistema responda a las necesidades levantadas |
| Avance | Documentación de Acta de constitución del proyecto | información del proyecto a realizar de forma ordenada y formal con propósito y descripción | Entregar un marco de inicio claro y acordado |
| Avance | Documentación de Análisis de riesgos | Listado de los riesgos del proyecto | Anticipar y Planificar la gestión de Riesgos |
| Avance | Documentación de Caso de uso | Listado de los casos de uso a tener en cuenta del usuario | Validar interacciones del sistema con los actores |
| Avance | Documentación de KRI Y KPI | Listado de los indicadores claves de desempeño y de riesgo | Definir métricas de control y éxito del proyecto |
| Avance | Prototipo funcional inicial del sitio web administrativo | Prototipo con acceso de usuarios y visualización preliminar de registros en la base de datos. Se entregará periódicamente a lo largo del semestre. | Permite validar tempranamente la interfaz, navegación y lógica administrativa, reduciendo riesgos de retrabajo y asegurando la alineación con los objetivos del proyecto. |
| Avance | Prototipo funcional inicial de la aplicación móvil | Prototipo con registro de ingresos/salidas mediante formulario básico y compatibilidad inicial con lector QR. Se entregará periódicamente a lo largo del semestre. | Asegura la viabilidad técnica en dispositivos móviles y entrega a los guardias una herramienta funcional desde etapas iniciales, facilitando retroalimentación continua. |
| Avance | Evidencias de pruebas preliminares | Pruebas que validen el funcionamiento de las funcionalidades desarrolladas en esta etapa. | Garantizan la calidad del desarrollo desde etapas tempranas, confirmando que las funciones iniciales son confiables y escalables. |
| Avance | Cronograma de trabajo actualizado | Cronograma que refleje los avances y ajustes en la planificación del proyecto. Se entregará periódicamente a lo largo del semestre. | Permite mantener el control de gestión, anticipar retrasos y dar visibilidad del progreso al docente y al equipo. |
| Final | Sitio web administrativo finalizado | Lo cual incluirá gestión de usuarios, generación de reportes automáticos y consulta de salidas pendientes. | Centraliza la información y facilita la trazabilidad y toma de decisiones en la administración. |
| Final | Aplicación móvil finalizada | La cual incluirá sus respectivas funcionalidades completas; registro de ingresos/salidas con funcionalidad lectora y formulario, captura de fotos, asociación de patentes, control de turnos y evidencia horaria. | Responde directamente a la problemática inicial, entregando a los guardias una herramienta integral, ágil y segura. |
| Final | Base de datos centralizada implementada | Con estructura optimizada y medidas de seguridad para garantizar integridad y confidencialidad de los datos. | Es el núcleo del sistema, asegura la correcta gestión de la información y su escalabilidad futura. |
| Final | Documentación técnica del sistema | Incluirá manual de instalación, manual de usuario, diagramas de arquitectura y registro de pruebas realizadas. | Garantiza la mantenibilidad y continuidad del sistema, facilitando su comprensión e implementación. |
| Final | Informe de pruebas finales | Mostrará evidencias del funcionamiento correcto de todas las funcionalidades y de la integración entre los módulos móvil, web y base de datos. | Demuestra objetivamente el cumplimiento de los requerimientos y la operatividad conjunta del sistema. |
| Final | Cronograma de trabajo final | Cronograma que refleje los avances y ajustes en la planificación del proyecto. | Documenta la gestión del proyecto, permitiendo comparar la planificación inicial con la ejecución real y registrar lecciones aprendidas |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Gestionar Proyectos informáticos en equipo, aplicando , Metodología comunicación efectiva | Definición de KPI Y KRI |  | Documentación de apoyo | 3 Días | Diego Morales | Puede ser necesario ajustarlos durante el avance del proyecto. |
| Análisis y levantamiento de información | Levantamiento de requerimiento | Reunir información con la empresa para identificar sus necesidades | PC, Conexión a internet , reuniones onlines / presenciales , Documentación de apoyo | 1 semana | Cristian Fierro | Puede haber cambios en las necesidades del cliente |
| Diseño de interfaces y prototipos | Diseños de Mockups | Crear Prototipos visuales de las pantallas del sitio web | Balsamiq | 1 semana | Diego Morales | Requiere validación constante |
| Gestionar Proyectos informáticos en equipo , aplicando metodología y comunicación Efectiva | Creación acta de constitución | Justificación , objetivos,interesados, recursos, roles, cronograma. preliminar | Documentación de apoyo, PC con internet | 4 días | Diego Morales | Puede ser ajustada en base a cambios de alcance. |
| Gestionar Proyectos informáticos en equipo , aplicando metodología y comunicación efectiva | análisis de riesgos | Riesgo tecnicos , de tiempo , de comunicación , mitigación | Documentación de apoyo. | 4 días | Diego Morales | Los riesgos deben actualizarse durante el desarrollo. |
| Gestionar proyectos informáticos en equipo, aplicando metodologías y comunicación efectiva | Casos de uso | Diagramas de casos de uso, actores (guardias, administrador, visitante), escenarios principales. | PC con internet | 3 días | Diego Morales | NA |
| Desarrollar aplicaciones web y móviles aplicando buenas prácticas de programación. | Definir cuál software desarrollar primero | Determinar si se prioriza el desarrollo web o la app móvil. | pc , conexión a internet | 1 días | Crisian Fierro | NA |
| Desarrollar aplicaciones web y móviles aplicando buenas prácticas de programación. | Definir Herramientas a utilizar | Seleccionar frameworks, librerías y software de desarrollo. | PC, conexión a internet | 2 días | Solange Gutiérrez | NA |
| Desarrollar aplicaciones web y móviles aplicando buenas prácticas de programación. | Crear proyecto | Inicializar el repositorio y proyecto en el framework seleccionado. | Visual Studio Code, GitHub | 3 días | Crisian Fierro | NA |
| Desarrollar aplicaciones web y móviles aplicando buenas prácticas de programación. | # Organizar carpetas dentro del proyecto | Estructurar el proyecto con carpetas organizadas (assets, components, pages, etc.). | Visual Studio Code, GitHub | 3 días | Crisian Fierro | NA |
| Desarrollar aplicaciones web y móviles aplicando buenas prácticas de programación. | # Crear paginas principales con su respectivo diseño | Desarrollar páginas principales (inicio, login, dashboard, etc.) con diseño base. | Visual Studio Code, React | 9 Días | Solange Gutiérrez | NA |
| Desarrollar aplicaciones web y móviles aplicando buenas prácticas de programación. | # Crear componentes reutilizables (BarraSup y SideBar) | Programar componentes comunes para ser usados en distintas páginas. | Visual Studio Code, React | 2 días | Crisian Fierro | NA |
| Desarrollar aplicaciones web y móviles aplicando buenas prácticas de programación. | # Agregar responsividad (pc/celulares) | Adaptar las interfaces para que se ajusten a diferentes tamaños de pantalla. | Visual Studio Code, navegador web | 4 días | Crisian Fierro | NA |
| # Desarrollar aplicaciones web y móviles aplicando buenas prácticas de programación. | # Personalizar páginas con Bibliotecas de React | Usar librerías externas (Material UI, Tailwind, etc.) para mejorar diseño. | Visual Studio Code, React, librerías externas | 2 semanas | Crisian Fierro | NA |
| Desarrollar aplicaciones web y móviles aplicando buenas prácticas de programación. | # Investigación de Bases de Datos | Analizar opciones de bases de datos para el sistema (MySQL, PostgreSQL, etc.). | PC, conexión a internet | 4 días | Diego Henriquez | NA |
| Desarrollar aplicaciones web y móviles aplicando buenas prácticas de programación. | # Definir tablas, atributos y tipo de datos | Diseñar modelo de datos con tablas, atributos y tipos adecuados. | MySQL Workbench, PC con internet | 2 semanas | Diego Henriquez | NA |
| Desarrollar aplicaciones web y móviles aplicando buenas prácticas de programación. | # Investigación procedimientos almacenados | # Investigar y diseñar procedimientos almacenados para optimizar consultas. | # MySQL, documentación técnica | # 1 semana | Diego Henriquez | # NA |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Describe actividades del punto anterior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.