Nombre del Proyecto:

# Sitio web y Aplicación de Registro de Ingresos                                                       – Familia Pérez Cruz

# Objetivo general

Desarrollar una solución informática compuesta por un sitio web administrativo y una aplicación móvil para optimizar, automatizar y controlar el proceso de ingresos y salidas en las porterías de recintos privados, mejorando la trazabilidad, eficiencia operativa y reducción de errores humanos.

# Propósito y justificación

El propósito de este proyecto es desarrollar una solución tecnológica que automatice y optimice el proceso de control de ingresos y turnos en las porterías de los recintos privados. Actualmente, el sistema existente es limitado, especialmente en su compatibilidad con lectores de cédulas y en la necesidad de registro manual.

La implementación busca:

- Agilizar la labor de los guardias.

- Mejorar la trazabilidad de ingresos y salidas.

- Automatizar reportes por turno.

- Aumentar la eficiencia operativa.

- Reducir errores humanos.

- Proveer una herramienta robusta, adaptable y fácil de usar.

# Alcance incluido (Lo que se hará)

Sitio Web Administrativo

- Visualización de registros históricos y en tiempo real.

- Administración de usuarios, porteros y porterías.

- Visualización y exportación de reportes (Excel, CSV, Power BI).

- Apartados: Inicio, Porterías, Porteros, Administración, Soporte, Editar Perfil.

Aplicación Móvil para Guardia (Android)

- Registro de ingresos/salidas mediante lector de cédulas y formulario.

- Captura de evidencia fotográfica.

- Registro de patentes, nombres, destino, hora de ingreso/salida.

- Control de turnos y sesión forzada al finalizar turno.

Base de Datos Centralizada

- Almacenamiento estructurado y seguro para todos los registros.

- Accesible tanto desde la aplicación móvil como desde la web.

Otros Entregables

- Documentación técnica.

- Manual de usuario.

- Informe de pruebas.

- Informe final del proyecto.

# Restricciones

- Proyecto académico sin presupuesto ($0).

- Plazo estimado de entrega: octubre–noviembre de 2025.

- Recurso humano limitado al equipo de estudiantes DUOC UC.

- Uso de tecnologías previamente definidas (React, Firebase, etc.).

# Supuestos

- El lector de cédulas es compatible con los dispositivos móviles.

- Los usuarios finales participarán en las pruebas del sistema.

- Se contará con la colaboración del cliente para retroalimentación y validación.

- Los informes generados tendrán validez operativa para el cliente.