# Plan de Mitigación de Riesgos

## 1. Objetivos

- Identificar acciones preventivas para cada riesgo.

- Asignar responsables de mitigación.

- Establecer un seguimiento continuo durante el desarrollo.

- Garantizar la continuidad del proyecto frente a contingencias.

## Estrategia General

El plan de mitigación de riesgos se basa en la detección temprana, prevención, responsabilidad asignada y seguimiento continuo. Cada riesgo identificado cuenta con una acción preventiva y un responsable directo, lo que permite minimizar el impacto y asegurar la continuidad del proyecto.

Estrategias de Mitigación

R01: Retrasos por carga académica del equipo

Mitigación: Se establecerá un cronograma realista con entregas parciales y fechas de control interno semanal.
 Responsable: Gerente del Proyecto

R02: Fallos con el lector de cédula

Mitigación: Se realizarán pruebas tempranas de compatibilidad con los dispositivos móviles del equipo y del cliente.
 Responsable: Encargado de Aplicación Móvil

R03: Incompatibilidad entre lector y dispositivo

Mitigación: Se probarán los dispositivos disponibles desde el inicio y se documentará qué equipos son compatibles.
 Responsable: Tester

R04: Falta de validación por parte del cliente

Mitigación: Se coordinarán reuniones con el cliente cada dos semanas para mostrar avances y resolver dudas.
 Responsable: Gerente del Proyecto

R05: Fallos en sincronización app–base de datos

Mitigación: Se ejecutarán pruebas de integración de forma continua entre el front-end y back-end.
 Responsable: Encargado Back-End

R06: Pérdida de avances por errores en control de versiones

Mitigación: Uso obligatorio de Git con control de ramas y respaldos semanales en GitHub.
 Responsable: Todo el equipo

R07: Baja participación en pruebas de usuarios reales

Mitigación: Se realizarán pruebas simuladas por el equipo utilizando casos reales mientras se coordina con guardias.
 Responsable: Encargado de Pruebas

R08: Incumplimiento de tiempos de carga

Mitigación: Se optimizará código, imágenes y estructuras de base de datos desde las primeras versiones.
 Responsable: Front-End / Back-End

R09: Riesgos de seguridad en datos

Mitigación: Se implementará encriptación de datos, HTTPS y autenticación Firebase Auth con control de roles.
 Responsable: Back-End

R10: Deserción o salida de algún integrante

Mitigación: Se mantendrán tareas documentadas y compartidas para que otro miembro pueda continuar sin afectar el avance.
 Responsable: Gerente del Proyecto

R11: Cambios frecuentes en los requerimientos

Mitigación: Se validarán por escrito todos los requerimientos antes de iniciar el desarrollo de cada módulo.
 Responsable: Encargado de Documentación

R12: Baja calidad en entregables por plazos cortos

Mitigación: Se planificarán entregas parciales con revisión entre compañeros para asegurar calidad desde el inicio.
 Responsable: Todo el equipo

R13: Descoordinación del equipo

Mitigación: Reuniones semanales obligatorias para alinear tareas, dudas y avances.
 Responsable: Gerente del Proyecto

R14: Dificultad técnica con tecnologías nuevas

Mitigación: Se destinará tiempo a la capacitación y se dividirán tareas según fortalezas técnicas.
 Responsable: Todo el equipo

R15: Errores en integración front–back

Mitigación: Se definirán endpoints claros y se realizarán pruebas constantes en conjunto.
 Responsable: Equipo Full Stack

R16: Fallas con Firebase o servicios externos

Mitigación: Se habilitará un almacenamiento local temporal como respaldo.
 Responsable: Back-End

R17: Vulnerabilidad en manejo de datos personales

Mitigación: Se aplicarán medidas de seguridad como tokenización, encriptación y políticas de privacidad.
 Responsable: Back-End

R18: Problemas con tiempos de carga

Mitigación: Se optimizará el rendimiento de cada componente y se usarán loaders en vistas pesadas.
 Responsable: Front-End

R19: Mockups no aprobados a tiempo

Mitigación: Se compartirán avances frecuentes de diseño para obtener aprobación parcial.
 Responsable: Diseño / Front-End

R20: Error en exportación de archivos

Mitigación: Se probarán distintos formatos de exportación desde etapas tempranas del desarrollo.
 Responsable: Back-End