Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto busca desarrollar una solución integral que incluya un sitio web de administración y una aplicación móvil para guardias. El sistema permitirá registrar entradas y salidas, incorporar evidencia fotográfica, utilizar lector de cédulas y generar reportes automáticos por turno. |
| --- | --- |
| Objetivos | El sistema permitirá registrar los ingresos y salidas utilizando lector de cédula, fotografías y datos complementarios como patente, destino y horario. Además, generará automáticamente informes de salidas pendientes y un resumen del turno del guardia. Se garantizará la trazabilidad de accesos y turnos mediante el inicio y cierre de sesión por jornada. También contará con un panel web administrativo para la gestión de reportes, usuarios y operaciones, con un sistema de autenticación y autorización basado en roles (administrativos y guardias). |
| Metodología | Enfoque iterativo (1-2 semanas), entregables verificables |
| Evidencia de avance | Estructura del repositorio, backend y frontend.,Estructura de datos ,Dependencias. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Levantamiento y diseño | Refinar historias según Acta, detallar flujos de turno y 'salidas pendientes' | Acta, Miro/Lucidchart | 1 semana | PM + Equipo | User stories refinadas | En curso | Agregar validaciones operativas |
| Móvil (Ionic-React) | Pantallas: Login, Inicio turno (selfie+hora), Registro, Cierre turno | Ionic‑React, Capacitor | 2 semanas | Front móvil | Layout base y cámara listos | En curso | Integrar lector cédula |
| Web (Next.js) | Módulo administración y reportes por turno | Next.js, PrimeReact | 1.5 semanas | Front web | Vistas base creadas | En curso | Afinar filtros y exportación |
| Backend (FastAPI) | CRUD visitantes/empleados/porterías/registros; endpoints de reportes | FastAPI, SQLModel | 2 semanas | Backend | Routers bases creados | En curso | KPIs de salidas pendientes |
| Seguridad | Azure AD (MSAL) + JWT por rol | MSAL, jose | 1 semana | Backend | Login base | En curso | Scopes/claims por rol |
| Datos | Modelo MySQL inicial; evaluar Firebase para mensajería/notifs | MySQL, SQLModel | 1 semana | BD | Esquema base | En curso | Definir migraciones |
| QA | Pruebas funcionales por turno e informe | Playwright/API | 1 semana | QA | Smoke sobre rutas | Pendiente | Casos con evidencia fotográfica |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Tener un acta clara en alcance y entregables, stack moderno (Next.js, FastAPI, Ionic). En cuanto a las dificultades, la integración de lector de cédulas y manejo de multimedia en móviles, además de la definición de permisos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Tener un acta clara en alcance y entregables, stack moderno (Next.js, FastAPI, Ionic). En cuanto a las dificultades, la integración de lector de cédulas y manejo de multimedia en móviles, además de la definición de permisos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Automatización de pruebas end‑to‑end, se incorporarán tras estabilizar flujos críticos.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.